solemia.

04-OPERACIÓN

ACELERACIÓN — BASE KIT Y MÓDULOS

Infraestructura interna para construir más rápido. No es un producto — es el sistema de producción de Solemia.

Documento interno · Abril 2026

BASE KIT

Repositorio base con todo lo que es igual en todos los proyectos. Se clona, se configura, y se construye encima.

PARA SISTEMAS INTELIGENTES (L3)

→  Next.js + Supabase configurados, auth, roles y permisos, layout del panel, componentes UI, patrón CRUD genérico, notificaciones, capa NLP, deploy a Vercel.

PARA AUTOMATIZACIONES (L1)

→  Templates de flujos n8n para patrones comunes, conectores pre-configurados.

PARA EMPLEADOS IA (L2)

→  Conexión Evolution API, template de flujo de agente, panel de supervisión base, patrones de conexión a datos, logging.

INVERSIÓN PARA CONSTRUIR

60–80 horas con Claude Code · 2–3 semanas · Se recupera en el segundo proyecto.

MÓDULOS REUTILIZABLES

Piezas que se repiten en muchos negocios. Se activan y configuran — no se construyen desde cero.

MÓDULOS IDENTIFICADOS

→  Pagos y saldos.  Registro, métodos de pago, saldo pendiente, historial. Prioridad alta.

→  Directorio / CRM básico.  Contactos con datos, etiquetas, filtros, búsqueda. Prioridad alta.

→  Reportes y vista general.  Filtrable por periodo, totales, promedios, desglose. Prioridad alta.

→  Cotizaciones / presupuestos.  Líneas de ítems, totales, estados, conversión a orden. Prioridad media.

→  Inventario.  Entradas, salidas, alertas de stock, ciclo renta-retorno. Prioridad media.

→  Agenda / citas.  Programar, confirmar, reprogramar, historial. Prioridad media.

→  Documentos / archivos.  Upload vinculado a entidad, visualizar, descargar. Prioridad media.

→  Agente WhatsApp.  Conexión, flujo base, logging, panel de supervisión. Prioridad alta para L2.

REGLA DE CONSTRUCCIÓN

Se construyen como subproducto de cada proyecto. Si en Jonathan se hace pagos, se hace genérico + reglas de Jonathan encima. Toma 15–20% más la primera vez. La segunda vez ya no se construye.

DOCUMENTACIÓN POR MÓDULO

→  Qué resuelve — descripción de una línea.

→  Qué es configurable — parámetros que cambian por proyecto.

→  Qué es fijo — lo que no cambia nunca.

Se documenta en el repositorio del Base Kit, no en Notion ni Obsidian.

IMPACTO EN TIEMPOS

| Proyecto | Sin BK | Con BK | BK + Módulos |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 Simple | 8–15 hrs | 5–10 hrs | 3–7 hrs |
| L1 Media | 15–30 hrs | 10–20 hrs | 7–15 hrs |
| L2 Agente único | 15–25 hrs | 8–15 hrs | 5–10 hrs |
| L2 Multi-ag básico | 30–55 hrs | 18–35 hrs | 12–25 hrs |
| L3 S | 40–60 hrs | 25–38 hrs | 18–28 hrs |
| L3 M | 70–120 hrs | 40–75 hrs | 25–50 hrs |
| L3 L | 120–200 hrs | 75–130 hrs | 50–90 hrs |

IMPACTO EN CAPACIDAD

→  Hoy:  2–3 proyectos simultáneos.

→  Con Base Kit:  3–5 proyectos.

→  BK + Módulos:  5–8 proyectos.

IMPACTO EN PRICING

El precio al cliente no cambia. El piso baja porque el costo interno baja. El margen sube. No bajes los precios — el margen financia el crecimiento.

CONEXIÓN CON PRODUCTOS VERTICALES

Proyectos custom → generan módulos → módulos + lógica de dominio → producto vertical → escala sin depender de capacidad por cliente.