solemia.

04-OPERACIÓN · BORRADOR

AGENTE CONSTRUCTOR

Sistema que construye proyectos en segundo plano con checkpoints de aprobación humana. CONCEPTO EN EXPLORACIÓN.

Documento interno · Abril 2026 · Borrador

PRERREQUISITOS

→  Base Kit construido y estable.

→  Al menos 3–4 módulos construidos (pagos, directorio, reportes, agente WhatsApp).

→  Spec estructurado bien definido.

FLUJO DE TRABAJO

→  Paso 1 — Humano.  Andrés llena el spec del proyecto: entidades, reglas, módulos a activar, roles, fuente de datos.

→  Paso 2 — Agente.  Scaffolding automático: clona Base Kit, genera tablas, activa módulos, configura roles, genera CRUD.

→  Paso 3 — Agente.  Construcción de lógica custom. Lee reglas del spec y las implementa.

→  Paso 4 — Agente.  Generación de vistas específicas del panel.

→  Paso 5 — Humano.  Revisión de funcionalidad, ajustes, aprobación.

→  Paso 6 — Agente.  Configuración de agentes (si aplica Fase B).

→  Paso 7 — Humano.  Testing con datos reales, deploy, capacitación.

LOS 4 CHECKPOINTS

→  CP1 — Estructura:  tablas creadas, módulos activados, CRUD generado. “¿Confirmo?”

→  CP2 — Lógica:  reglas de negocio implementadas. “¿Es correcto?”

→  CP3 — Vistas:  panel generado. “¿Falta o sobra algo?”

→  CP4 — Agente:  configurado y probado. “¿Apruebo?”

DÓNDE FUNCIONA Y DÓNDE NO

FUNCIONA BIEN

→  Scaffolding completo (clonar, tablas, módulos, CRUD).

→  Lógica bien especificada en el spec.

→  Vistas estándar (listas, formularios, filtros).

→  Configuración de agentes (prompt + datos + herramientas).

NO FUNCIONA — SIEMPRE HUMANO

→  Diagnóstico con el cliente.

→  Llenar el spec (juicio sobre qué incluir).

→  Testing con datos reales.

→  Migración de datos desordenados.

→  Relación con el cliente.

IMPACTO EN TIEMPO HUMANO

Un L3 M de 25–50 hrs totales (BK+Módulos) requiere solo 8–15 hrs de tiempo humano con el agente constructor. Capacidad sube de 5–8 a 8–12 proyectos simultáneos. El cuello de botella pasa de producción a ventas.

COMPONENTES A CONSTRUIR

→  Formulario de spec estructurado.

→  Script de scaffolding (CLAUDE.md que lee spec y ejecuta pasos).

→  Definición de checkpoints.

→  Templates de presentación por checkpoint.

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN

Primero Base Kit (2–3 semanas) → primeros módulos con los primeros proyectos → spec estructurado (1–2 días) → script de scaffolding + checkpoints (3–5 días) → probar con un proyecto real.